## Slide 1: CONLCUSIONES
Sofactory

## Slide 2: COMENZAR A HACER
Realizar pruebas estandarizadas y completas.
  Ejemplo: pruebas unitarias para los módulos venideros.
  Resultado: Debido a restricciones de tiempo no fue posible cumplir este objetivo, pero el producto se mantuvo estable.
Documentar exhaustivamente el código.
  Ejemplo: comentarios sobre implementaciones complejas.
  Resultado: se cumplió parcialmente utilizando herramientas del IDE.
Establecer calendario de reuniones.
  Ejemplo: para cada iteración.
  Resultado: no se estableció calendario, pero se cumplió con las frecuencias establecidas.
Priorizar y ordenar desarrollos.
  Ejemplo: para cada uno de los módulos venideros.
  Resultado: se cumplió a cabalidad.

## Slide 3: MAS DE
Establecer mejor comunicación
  Ejemplo: se han presentado ausencias en el chat.
  Resultado: todo el equipo se vio mas comprometido.
Continuar con espíritu investigativo.
  Ejemplo: API’sde Google.
  Resultado: se llevaron a cabo investigaciones interesantes (Shell de Windows, GUI Swing, implementaciones Arbol Variabilidad, nuevos componentes gráficos).
Interactuar mas frecuente con el tablero de actividades.
  Ejemplo: hemos omitido actualizar las tareas.
  Resultado: Tareas únicas y bien definidas omitieron su total uso.
Disponer de un acompañamiento en el equipo de desarrollo.
  Ejemplo: con la configuración del proyecto.
  Resultado: se re-afianzo la confianza del equipo en el aprendizaje de nuevos módulos.

## Slide 4: SEGUIR HACIENDO
Realizar seguimientos continuos.
  Ejemplo: utilizar mas el tablero y gestionar actividades.
  Resultado: la comunicación mejoro al suceder mas frecuente.
Seguir realizando reuniones presenciales.
  Ejemplo: en la universidad los sábados.
  Resultado: se hicieron cuando fueron necesarias.
Continuar con los roles establecidos al inicio del proyecto.
  Ejemplo: las personas técnicas como arquitectos.
  Resultado: se logro una mejor sinergia al respetar el rol del otro.
Mantener el acompañamiento continuo en las nuevas tecnologías.
  Ejemplo: resolver dudas que surjan en Maven.
  Resultado: el equipo logro un entendimiento global del producto, por lo que estos acompañamientos no

## Slide 5: DEJAR DE HACER
Incumplir las citas del equipo.
  Ejemplo: en ciertas fases no estuvimos todos.
  Resultado: el compromiso fue constante.
Implementar desarrollos que no serán evaluados
  Ejemplo: frontendphp.
  Resultado: todo lo que se hizo fue interesante y agrego valor al producto.
Interpretar una idea a la ligera.
  Ejemplo: configuración de arquitectura inicial.
  Resultado: hubo paciencia y se logro a un consenso.
Apresurar desarrollos frente a protocolos.
  Ejemplo: se omitió configuración de Github.
  Resultado: el resultado fue inherente a la organización del trabajo, no hubo mas protocolos.

## Slide 6: MENOS DE
Realizar trabajo aislado e individual.
  Ejemplo: en las primeras semanas de desarrollo.
  Resultado: se siguieron dividiendo módulos individualmente, pero hubo socialización de los mismos.
Fomentar discusiones prolongadas.
  Ejemplo: situaciones con tiempo limitado.
  Resultado: no se presento una situación para evaluar.
Cambiar frecuentemente las tecnologías.
  Ejemplo: eligiendo frameworksde presentación.
  Resultado: no hubo cambios, pero fue necesario hacer pruebas de concepto de temas nuevos.
Enfocar a lo técnico y si a lo creativo.
  Ejemplo: interfaz plana.
  Resultado: se hicieron mejoras de interfaz sin descuidar lo funcional.

## Slide 7: CONCLUSIONES DEL PROYECTO
La creación de una familia de productos de software requiere de una detallada planeación que va mejorando con la practica.
Diseñar e implementar diferentes puntos de variación de una característica debe involucrar la interacción de diferentes expertos en tecnología.
Definir una arquitectura de referencia depende mas de resultados que se acumulan iterativamente en la practica tecnológica que del dominio del negocio.
Utilizar tecnologías como Maven y REST, permite el desacoplamiento de características (módulos) lo que favorece la escalabilidad y mantenibilidad.
En entornos prácticos es recomendable usar pocas técnicas de derivación que sean fáciles de implementar y trasversales a varias características (Aspectos y validación sobre constante).
Usar servicios (backend) desacoplados y expuestos promueve el uso de diferentes interfaces de usuario lo que mejora la usabilidad del producto.